DMKINGS

# Blueprint Operativo

Como aterrizar una empresa AI-native de servicios, agentes, RAGs y plugins de skills para pymes industriales

Documento interno de trabajo - 2026-05-13

Preset aplicado: compact_reference_guide: manual operativo denso, Calibri 11, margen de 1 pulgada, tablas de ancho fijo y jerarquia limpia.

Idea central: DMKINGS no deberia operar como consultoria artesanal. Debe funcionar como una pequena fabrica de despliegue AI-native: personalizacion visible para el cliente, pero base interna repetible de playbooks, modulos, agentes, skills, conectores y evaluaciones.

Este documento aterriza las reflexiones previas en una forma operativa. La pregunta no es solo que vender, sino como construir una infraestructura que permita a dos personas llevar varios clientes sin rehacer todo cada vez.

# 0. Resumen ejecutivo

La oportunidad esta en Burgos y Castilla y Leon porque muchas pymes industriales ya han oido hablar de IA, pero todavia no saben convertirla en procesos reales. El valor de DMKINGS no seria vender otra herramienta generica, sino bajar la IA a ofertas, documentacion, SAT, reporting, Excel, CRM, ERP, SharePoint y software interno.

La estrategia recomendada es empezar tool-agnostic: si el cliente ya usa Claude, Codex, ChatGPT, Microsoft 365 o Cursor, se trabaja encima de eso. Si necesita mas control, permisos, historial o experiencia propia, OpenWork entra como workspace privado y producto premium.

| Principio | Decision operativa |
| --- | --- |
| Vender resultado, no IA | Mensaje: ensenanos un proceso que os quite horas y lo convertimos en un workflow medible. |
| Empezar con servicios | Primeros ingresos por discovery, pilotos y packs privados de skills, no por una app completa. |
| Paquetizar lo repetible | Cada proyecto debe dejar un activo: skill, template, conector, evaluacion, playbook o modulo reusable. |
| OpenWork como upsell | Se ofrece cuando el cliente necesita workspace propio, permisos, historial o experiencia de producto. |
| Escalar con agentes internos | Usar agentes para discovery, propuestas, arquitectura, QA, documentacion y success. |

# 1. Tesis operativa

DMKINGS deberia posicionarse como una AI-native deployment company para pymes industriales de Burgos: un equipo pequeno que entiende procesos reales, construye soluciones de IA a medida y deja sistemas funcionando con metricas claras.

Mercado inicial: pymes industriales, B2B tecnico, maquinaria, fabricacion a medida, SAT, documentacion pesada, oficina tecnica y equipos de software internos.

Problemas iniciales: ofertas lentas, documentos dispersos, tickets largos, reporting manual, Excel eternos, procesos entre sistemas y conocimiento tribal.

Promesa: reducir horas, errores y dependencia de personas clave mediante agentes, RAGs, automatizaciones y skills privadas.

Diferencial: cercania local, foco industrial, ejecucion rapida, ROI medible y capacidad de convertir aprendizajes en producto reusable.

Frase de posicionamiento: DMKINGS convierte procesos industriales repetitivos en workflows asistidos por IA, medibles y mantenibles.

# 2. Dos lineas de negocio

La empresa deberia tener dos lineas desde el principio. Una da caja y aprendizaje rapido; la otra crea recurrencia, defensa y producto.

| Linea | Que incluye | Como se vende | Riesgo si se hace mal |
| --- | --- | --- | --- |
| Soluciones IA a medida | Agentes, RAGs, automatizaciones, conectores, evals y workflows para un proceso concreto. | Discovery + piloto con scope cerrado + medicion antes/despues. | Convertirse en consultoria infinita si no hay limites ni reutilizacion. |
| Plugins y packs privados de skills | Skills, comandos, plantillas, instrucciones, criterios, ejemplos y conectores por cliente o vertical. | Setup inicial + suscripcion mensual por mantenimiento, mejoras y biblioteca privada. | Percibirse como prompts baratos si no hay criterio, soporte y resultados. |

## 2.1. Paquetes comerciales iniciales

| Paquete | Duracion | Entregable | Precio orientativo |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Process Sprint | 1-2 semanas | Mapa de proceso, ranking de oportunidades, ROI estimado, riesgos, datos necesarios y propuesta de piloto. | 3k-6k EUR |
| Custom Agent / RAG Pilot | 4-6 semanas | Un workflow funcional con usuarios reales, metricas, evals basicas y decision de escalado. | 8k-25k EUR |
| Private Skill Pack | Mensual | Biblioteca privada de skills, versiones, soporte, mejoras, documentacion y nuevas rutinas. | 500-3k EUR/mes |
| OpenWork Custom | 2-6 semanas | Workspace propio con marca, permisos, conectores, skills, historial y aprobaciones. | Setup + cuota mensual |

# 3. Decision Claude, Codex u OpenWork

La decision importante no es que plataforma usar, sino no bloquear la venta por la plataforma. DMKINGS deberia ser tool-agnostic por defecto y elegir runtime segun el cliente, el caso de uso y el nivel de control necesario.

| Opcion | Cuando usarla | Ventaja | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude / ChatGPT | Cliente no tecnico, trabajo documental, analisis, redaccion, soporte y conocimiento interno. | Adopcion facil y poca infraestructura propia. | Menos control sobre workflows, permisos y versionado de skills. |
| Codex / Cursor | Equipos tecnicos, software interno, scripts, repos, tests, docs y ticket-to-PR. | Productividad alta en desarrollo y automatizacion tecnica. | No encaja como interfaz principal para usuarios no tecnicos. |
| OpenWork privado | Cliente necesita entorno propio, marca, usuarios, permisos, conectores, historial y aprobaciones. | Mas margen, control y producto defendible. | Mas coste de soporte. No debe ser requisito inicial. |
| Custom backend / API | RAG serio, integraciones, procesos recurrentes, jobs programados y trazabilidad. | Control tecnico, logs, evals y escalabilidad. | Requiere disciplina de arquitectura y operaciones. |

Regla practica: Empezar en la herramienta que reduzca friccion. Migrar a OpenWork o backend propio solo cuando haya uso, datos, permisos o recurrencia que lo justifiquen.

# 4. Infraestructura interna minima

La infraestructura no debe empezar como una plataforma enorme. Debe empezar como un sistema operativo interno que permita vender, construir y mantener con orden.

| Capa | Herramienta inicial | Funcion | Escala a 12 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM y pipeline | Notion, Airtable, Linear o HubSpot ligero | Leads, conversaciones, estado, oportunidades y propuestas. | CRM formal con metricas de conversion, MRR y pipeline por vertical. |
| Repos y versionado | GitHub privado | Skills, playbooks, templates, modulos, prompts, evaluaciones y adaptadores. | Monorepo o repos por modulo con releases y changelogs. |
| Skill registry | Git + portal simple | Catalogo de skills base, verticales y privadas por cliente. | Portal con paywall, versiones, permisos y telemetria de uso. |
| RAG stack | Supabase/pgvector o Qdrant + storage | Ingesta, embeddings, busqueda, fuentes, permisos y evals. | Multi-cliente con aislamiento fuerte, trazabilidad y evaluacion continua. |
| Automations | Cron jobs, GitHub Actions o workers simples | Ingestas, reportes, revision de logs, feedback y tareas recurrentes. | Orquestador de jobs por cliente con observabilidad y alertas. |
| Observabilidad | Logs simples + costes por cliente | Saber que se usa, que falla, cuanto cuesta y donde mejora. | Dashboard de uso, calidad, coste, errores y ROI por cliente. |
| Documentacion | Docs versionados + handover por cliente | Manual, changelog, instrucciones y limites de cada sistema. | Centro de conocimiento cliente con onboarding y soporte. |

## 4.1. Estructura recomendada de repos

| Repositorio / carpeta | Contenido | Regla |
| --- | --- | --- |
| dmkings-os | Playbooks, plantillas comerciales, templates de delivery, prompts internos y checklists. | Es el sistema operativo interno de la empresa. |
| dmkings-skills | Skills base, skills por vertical, plugins, ejemplos, tests y changelogs. | Cada skill debe tener version, objetivo, inputs, limites y formato de salida. |
| dmkings-modules | RAG docs, agent offers, agent SAT, connector packs, eval pack y openwork adapter. | Cada modulo debe ser configurable por cliente. |
| clients/<cliente> | Config privada, documentos permitidos, skills personalizadas, evals y entregables. | Aislamiento por cliente desde el primer dia. |

# 5. Modulos reutilizables

La escalabilidad esta en construir modulos que se configuran, no proyectos que se reinventan. Cada modulo debe tener un contrato claro: input, herramientas, output, evaluacion y limites.

| Modulo | Primer uso comercial | Output | Reutilizacion |
| --- | --- | --- | --- |
| rag-docs | Copiloto documental para manuales, procedimientos, fichas, contratos o SharePoint. | Respuesta con fuentes, resumen, citas y nivel de confianza. | Casi todos los clientes industriales tienen documentacion pesada. |
| agent-offers | Generador de ofertas tecnicas y memoria comercial. | Borrador de oferta, checklist de revision y email al cliente. | Muy buen caso para oficina tecnica y ventas. |
| agent-sat | Asistente de tickets, incidencias, repuestos y respuestas. | Resumen, diagnostico sugerido, piezas, pasos y borrador. | Encaja en empresas con postventa o mantenimiento. |
| agent-reporting | Reportes desde Excel, ERP, CRM o exports manuales. | Informe semanal, alertas, KPIs y narrativa para direccion. | Repetible en operaciones, finanzas y ventas. |
| skill-pack | Biblioteca privada de rutinas por rol o vertical. | Skills instalables, versionadas y documentadas. | Base del paywall mensual. |
| connector-pack | Drive, SharePoint, email, hojas, repos o CRM ligero. | Lectura/escritura controlada y logs. | Reduce coste de nuevas implantaciones. |
| eval-pack | Pruebas de calidad y regresion para RAGs/agentes. | Dataset, tests, criterios y reporte de fallos. | Evita que cada mejora rompa lo anterior. |

# 6. Sistema de agentes internos

La forma de que dos personas lleven muchos clientes es que DMKINGS use agentes para producir borradores buenos y vosotros actueis como criterio, revision y decision.

| Agente interno | Input | Output | Revision humana |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery Agent | Grabacion, notas, web del cliente y documentos iniciales. | Mapa de proceso, dolores, sistemas, datos, riesgos y quick wins. | Validar que entiende el negocio y no inventa procesos. |
| Proposal Agent | Discovery validado, paquete elegido y restricciones. | Propuesta, scope, precio, timeline, exclusiones y datos necesarios. | Ajustar precio, promesa y limites. |
| Solution Architect Agent | Caso de uso, herramientas, datos y usuarios. | Arquitectura recomendada, modulos, runtime y plan de integracion. | Elegir tradeoffs y bloquear scope. |
| Skill Builder Agent | Ejemplos, documentos, tono, criterios y output esperado. | Skills privadas con instrucciones, validaciones y formatos. | Probar con casos reales y editar criterio. |
| RAG Builder Agent | Documentos, taxonomia, permisos y preguntas frecuentes. | Plan de ingesta, chunking, metadatos, evals y queries de prueba. | Revisar seguridad, fuentes y calidad. |
| QA / Evals Agent | Sistema construido, dataset y casos extremos. | Reporte de fallos, respuestas malas, gaps y regresiones. | Decidir si se entrega o se corrige. |
| Client Success Agent | Uso, feedback, tickets, logs y cambios solicitados. | Resumen mensual, mejoras propuestas y renovacion de valor. | Priorizar y convertir mejoras en roadmap. |
| Docs Agent | Sistema final, skills, limites y ejemplos. | Manual del cliente, changelog y guia de uso. | Asegurar claridad y no prometer capacidades falsas. |
| Security Agent | Datos, permisos, acciones sensibles e integraciones. | Checklist de riesgos, aprobaciones y limites. | Bloquear automatizaciones peligrosas. |

Regla de calidad: Todo output de agente interno debe quedar como borrador revisable. En clientes reales, DMKINGS vende criterio y responsabilidad, no automatismo ciego.

# 7. Como trabajar con el primer cliente

El primer cliente debe validar un proceso, cobrar, aprender y crear activos reutilizables. No debe servir para demostrar todas las posibilidades de DMKINGS.

| Paso | Objetivo | Entregable | Decision |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conversacion inicial | Detectar dolor real, sponsor, frecuencia, datos y urgencia. | Notas estructuradas y resumen del Discovery Agent. | Aceptar discovery o descartar. |
| 2. AI Process Sprint | Mapear 1-3 procesos y elegir uno. | Mapa, ROI estimado, riesgos y propuesta de piloto. | Elegir un solo caso de uso. |
| 3. Scope de piloto | Cerrar alcance, duracion, usuarios, datos y metricas. | Propuesta con precio, limites y calendario. | Firmar piloto o no avanzar. |
| 4. Setup cliente | Crear espacio, permisos, repo/carpeta, datos y canales. | Cliente aislado con config, docs y checklist de seguridad. | Validar acceso y datos. |
| 5. Construccion | Instanciar modulos base y personalizar skills/RAG/agente. | Workflow funcional en Claude, Codex, backend u OpenWork. | Probar con casos reales. |
| 6. QA y evals | Detectar alucinaciones, errores, permisos y outputs malos. | Reporte de calidad y lista de correcciones. | Entregar solo si supera criterios minimos. |
| 7. Handover | Que usuarios lo usen sin depender de vosotros. | Manual, ejemplos, limites, formacion y canal de soporte. | Pasar a uso real. |
| 8. Medicion | Comparar antes/despues. | Horas ahorradas, errores evitados, uso y feedback. | Escalar, mantener o cerrar. |
| 9. Retainer | Convertir piloto en sistema vivo. | Private Skill Pack mensual, mejoras y success report. | Crear MRR y roadmap. |

## 7.1. Primer caso recomendado

El primer caso mas vendible probablemente sea un generador de ofertas tecnicas o un RAG documental serio. Ambos son faciles de entender, frecuentes en industria y permiten medir tiempo ahorrado. Computer-use es potente para demo, pero no deberia ser la primera promesa si el proceso es fragil o dificil de mantener.

Oferta tecnica: buen gancho para direccion y ventas porque afecta velocidad comercial.

RAG documental: buen gancho para oficina tecnica, calidad, SAT y operaciones porque reduce busqueda de informacion.

SAT/postventa: buen segundo caso si hay tickets, historico y manuales accesibles.

# 8. Escalabilidad a 12 meses

Para no rehacer todo dentro de un ano, hay que disenar contratos internos simples desde el principio: estructura por cliente, skills versionadas, modulos configurables, datos aislados, evals y logs.

| Riesgo futuro | Decision desde el dia uno |
| --- | --- |
| Cada cliente queda como proyecto artesanal | Separar base reusable de personalizacion por cliente. Todo modulo debe tener config. |
| Skills imposibles de mantener | Versionar cada skill, guardar changelog, ejemplos, inputs, limites y owner. |
| RAGs sin calidad controlada | Crear datasets de evaluacion y preguntas de regresion por cliente. |
| Datos mezclados entre clientes | Aislamiento por carpeta, repo, storage, indices, claves y permisos. |
| Dependencia de Claude, Codex u OpenWork | Disenar skills y workflows en formato portable siempre que sea posible. |
| Soporte consume todo el tiempo | Manual, limites, reportes mensuales y canales de soporte con SLA acotado. |
| Costes de modelos se disparan | Medir coste por cliente, caso de uso y workflow desde el principio. |

## 8.1. Arquitectura evolutiva

| Fase | Arquitectura suficiente | No construir todavia |
| --- | --- | --- |
| 0-30 dias | Repos privados, templates, skill registry basico, CRM ligero y playbooks. | Portal complejo, multi-tenant completo, billing automatico. |
| 30-90 dias | Primeros modulos RAG/ofertas/skills, evals basicas, reportes y cliente aislado. | Marketplace amplio, app propia obligatoria, integraciones raras. |
| 3-6 meses | Portal privado simple, versiones de skills, observabilidad, costes y success reports. | Plataforma generica para todo tipo de cliente. |
| 6-12 meses | OpenWork custom para clientes que lo justifiquen, modulos maduros y verticales claros. | Reescritura total si los modulos y contratos se mantienen limpios. |

# 9. Roadmap operativo

| Periodo | Objetivo | Activos a crear | Indicador de exito |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 dias | Preparar venta y delivery sin plataforma pesada. | Pitch, discovery template, ROI template, proposal template, 5 skills base, demo ofertas o RAG. | Mandar propuestas en menos de 48h. |
| 30-90 dias | Cerrar primer cliente/piloto y convertirlo en caso reusable. | Cliente aislado, modulo inicial, evals, manual, reporte de resultados y skill pack privado. | Primer piloto cobrado y medido. |
| 3-6 meses | Repetir en 2-4 clientes sin rehacer todo. | Catalogo de skills, playbooks afinados, portal simple, reporting mensual y paquetes comerciales. | MRR inicial y menos horas por entrega. |
| 6-12 meses | Consolidar verticales y producto opcional. | OpenWork custom, modulos maduros, observabilidad, seguridad, pricing por niveles y casos publicables. | Varios clientes recurrentes y biblioteca reusable real. |

# 10. Riesgos y reglas duras

| Riesgo | Sintoma | Regla dura |
| --- | --- | --- |
| Scope creep | El cliente pide mas procesos antes de validar el primero. | Un piloto, un proceso, una metrica. Lo demas entra en backlog. |
| Clientes sin sponsor | Interes difuso, nadie decide, nadie mide. | No empezar piloto sin responsable, usuarios y metrica de exito. |
| Datos caoticos | No hay documentos, permisos ni ejemplos suficientes. | Discovery pagado antes de prometer delivery. |
| Integraciones raras | ERP o legacy sin API ni entorno claro. | Cobrar investigacion tecnica o dejarlo fuera del primer piloto. |
| Prometer demasiado | El cliente espera autonomia total sin revision. | Humano en el loop para acciones sensibles y outputs criticos. |
| Seguridad floja | Documentos sensibles sin permisos ni trazabilidad. | Aislamiento por cliente y checklist de datos antes de ingestar. |
| Dependencia de herramienta | Todo vive en una plataforma que puede cambiar. | Mantener skills, prompts, datos y evals en formatos portables. |
| Producto prematuro | Meses construyendo OpenWork sin clientes usando el sistema. | Producto solo despues de demanda repetida o necesidad real de control. |

# 11. Checklist antes de vender agresivamente

DMKINGS puede empezar a hablar con clientes antes de tener todo perfecto, pero deberia tener un minimo de activos para no improvisar cada vez.

| Activo | Estado minimo aceptable |
| --- | --- |
| Pitch de una pagina | Explica problema, oferta, proceso, paquetes y ejemplos industriales. |
| Discovery template | Preguntas sobre proceso, sistemas, datos, usuarios, sponsor, riesgos y metrica. |
| ROI template | Horas, coste/hora, frecuencia, errores, lead time, ventas y ahorro estimado. |
| Demo 1 | Generador de ofertas tecnicas o RAG documental con datos ficticios pero realistas. |
| 5 skills base | Oferta, resumen documental, email cliente, extraccion de datos y reporte. |
| Proposal template | Scope, entregables, exclusiones, timeline, precio y datos necesarios. |
| Cliente workspace template | Carpetas, config, skills, docs, evals, entregables y changelog. |
| Checklist seguridad | Datos sensibles, permisos, acciones, aprobaciones y retencion. |
| Evals basicas | Preguntas de prueba, respuestas esperadas, casos malos y reporte. |
| Handover template | Manual corto, ejemplos, limites, soporte y proximos pasos. |

# 12. Cierre

La forma correcta de aterrizar DMKINGS no es construir una gran plataforma desde cero, ni vender horas sueltas de consultoria. Es crear una maquina pequena y disciplinada: discovery pagado, piloto acotado, modulos reutilizables, skills privadas, evaluacion, soporte y mejora continua.

Si cada cliente deja detras un activo reusable, dos personas pueden llevar muchos clientes sin que el negocio se rompa. Si cada cliente exige una solucion artesanal sin versionado, sin limites y sin metricas, DMKINGS se convertira en una consultora dificil de escalar.

Decision final: Vender servicios AI-native ahora. Construir producto solo donde el uso real lo pida. Mantener todo portable para Claude, Codex y OpenWork. Medir siempre. Paquetizar siempre.